„Wzór”                                                                                          Zał nr 9

UMOWA NR …....2015

na: Budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskie

i w ul. Kozietulskiego oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego)

zawarta w dniu       .09.2015 r, pomiędzy  Gminą  Tuszyn z siedzibą w Tuszynie,

95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4 ;  NIP 728 25 99 683 ;  Regon 590 64 83 04,                         którą reprezentuje  :

mgr inż. Witold Małecki	 - Burmistrz Miasta Tuszyna,

zwaną  w  dalszej części  Zamawiającym, a

….................................................................................................................................................NIP …....................................., Regon  …........................................,

….................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych

( Dz. U. z 2013 r  poz.907 z późn. zm.)  na wykonanie przedmiotu umowy została zawarta umowa o następującej treści :

ROZDZIAŁ I  -  PRZEDMIOT UMOWY

§ 1 DEFINICJE

Określenia użyte w Umowie mają następujące znaczenie:

1/ „Umowa” – niniejsza Umowa wraz z załącznikami regulująca prawa i obowiązki stron wynikające z niej i związane z jej wykonaniem,

2/ „Roboty budowlane” – wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r ,poz. 1409 ze zm.) , a także realizację  obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymogami określonymi przez zamawiającego,

3/ „Siła wyższa” – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze,

4/ „Obiekt budowlany” – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; obiekt małej architektury,

5/ ”Przepisy techniczno-budowlane” – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych,

6/ „Polskie normy” – normy krajowe, oznaczane symbolem „PN"; określają wymagania, metody badań oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej.

7/ „Teren budowy” – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

8/ Inspektor nadzoru – reprezentuje Zamawiającego i sprawuje kontrolę nad  realizacją robót, w tym zapewnia spełnienie wszystkich wymagań formalno – prawnych związanych z wykonaniem przedsięwzięcia tzn. zrealizowaniem robót, pełnieniem funkcji nadzoru inwestorskiego, przekazaniem do użytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

9/ Umowa o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą, a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

§ 2 PRZEDMIOT UMOWY

1.Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz   Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji stanowiącej:„ Budowę

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej

i w ul. Kozietulskiego  oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego)

”,  zgodnie z załącznikami wskazanymi w ust.4 poniżej.

2.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie i przekazaniu do eksploatacji kompletnego zadania inwestycyjnego stanowiącego budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w pasie drogowym w części ul. Palestyńskiej i w ul. Kozietulskiego  oraz Narutowicza (od ul. Palestyńskiej do ul. Sobieskiego) , na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej Decyzją Nr 140/2004

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 19.11.2004 r,  znak: BGiGN.T.7351/330/141/2004, w zakres którego wchodzi m.in.:

-OBIEKT NR 13 – II etap  (II-13/s) -  ul. Palestyńska

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o średnicy 315 mm ( odcinek S77-S81)- o łącznej długości 101,50 m.

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm – o łącznej długości 10,00 m – 2 szt.

-OBIEKT NR 13 – II etap  (II-13/s) -  ul. Kozietulskiego

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm ( odcinek S78-S78a)- o łącznej długości 75,00 m.

2) Przykanaliki ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm – o łącznej długości 15,50 m – 4 szt.

OBIEKT NR 23 – II etap (II-23/s) –  w  ul. Narutowicza (w dokumentacji proj. ujęty w zakresie ul. Sobieskiego).;

1) Kanalizacja sanitarna z rur PVC SN 8 o łącznej długości  55,5 m w tym:

- o średnicy  200 mm  –  odcinek od S-81 do S-162 o długości 47,5 m

- o średnicy  315 mm  –  odcinek od S81 – 8,0 m w kierunku  S82

2)  Przykanaliki  ks w pasie drogowym z rur PVC SN 8, o średnicy 160 mm, o łącznej długości – 35,0  m - 3 szt.

3. Ponadto dla realizacji zamówienia należy uwzględnić niżej wymienione czynności i roboty oraz poniesienie kosztów z tym związanych:

1) Rozbiórka fragmentów nawierzchni ulic, wraz z odtworzeniem do stanu  pierwotnego, w  ul. Kozietulskiego rozbiórka nawierzchni ulicy z żuzla paleniskowego wraz z odtworzeniem z

tłuchnia na szerokość 5,0 m. Wykonanie odtworzenie nawierzchni w poszczególnych ulicach, wykonanie wykopów, odwodnienie wykopów, odzysk  materiałów i inne prace montażowo-instalacyjne –  szczegółowo opisane w „Uszczegółowieniu Wykonania i Odbioru

Robót Budowlanych” - załączonym do przedmiarów,

2) Wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających, koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia.

3) Pełna obsługa geodezyjna budowy tj. tyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza inwestycji zarejestrowana w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi - w 3 egz.

4) Dokumentacja powykonawcza budowy - w 2 egz.

5) Przygotowanie placu zaplecza budowy wraz z dostawą wszystkich wymaganych mediów oraz dojazdów i kładek dla przejść i przejazdów na plac budowy i do zaplecza budowy.

6) Wykonanie przejść i dojazdów do posesji  zapewniających bezkolizyjny dostęp do użytkowanych obiektów.

7) Wykonanie zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia.

8) Usunięcie ewentualnych kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania inwestycji.

9) Poniesienie opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody związane z realizacją zadania.

10) Przywrócenie placu i zaplecza budowy do stanu co najmniej sprzed rozpoczęcia  prac.

11) Sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu na czas budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i wszystkimi opłatami z tego tytułu. Przedmiotowa dokumentacja musi być także uzgodniona z Referatem Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie, w celu zmininalizowania utrudnień w funkcjonowaniu miasta.

12) Oznakowanie placu budowy w sposób zgodny z przepisami Prawa  budowlanego.

13) Pisemne powiadomienie o przystąpieniem do robót gestorów sieci i uzbrojenia technicznego oraz uzgodnienie sposobu zabezpieczenia uzbrojenia kolidującego z realizowaną inwestycją.

14) Odtworzenie terenu po wykopach do stanu pierwotnego i zagęszczenie gruntu po wykopach wraz z dokumentowaniem wskaźnika zagęszczenia badaniami laboratoryjnymi.

15) Wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentów uzgadniających dokumentację projektową, w tym protokołu ZUD, decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wraz z poniesieniem kosztów opłat z nich wynikających.

16) Sporządzenie planu BIOZ.

17) Protokolarne przekazanie do Referatu Dróg i Zieleni Urzędu Miasta w Tuszynie materiałów pochodzących z rozbiórki .

18) Wykonanie inspekcji telewizyjnej wybudowanych kanałów wraz z poniesieniem kosztów tej inspekcji.

19) Zgłoszenie zakończenia robót z upoważnienia Zamawiającego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

20) Zlecenie i poniesienie kosztów nadzoru archeologicznego.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach

niniejszej umowy oraz w :

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),

- złożonej ofercie,

- dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

-  Decyzji Nr 140/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia

na budowę - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 19.11.2004 r,znak: BgiGN.T.

7351/330/141/2004,

- kosztorysie ofertowym

- Wykonawca oświadcza, że znany jest mu zakres robót, dokonał oględzin miejsca robót, zapoznał się z całością dokumentacji koniecznej do zrealizowania umowy

i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz że nie będzie wnosił z tytułu ewentualnych jej 
             braków żadnych roszczeń.

ROZDZIAŁ II  -  WARUNKI OGÓLNE

§ 3 Sposób wykonania umowy.

1. Wykonanie umowy i wyznaczenie kierownika budowy oraz nadzoru inwestorskiego.

1) Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje

niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do :

a/ wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej

w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

b/ informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania

umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz przedstawiania sprawozdań.

2) Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie inspektor nadzoru   
    wybrany przez Zamawiającego,

3) Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie osoba wyznaczona przez  
    Wykonawcę, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy i robót,

4) Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określa ustawa  z dnia 
    7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013.1409 ze zm.).

2. Obowiązki Zamawiającego.

1) Zamawiający zobowiązuje się do przekazania dokumentacji budowlanej i placu budowy  
     zgodnie z  procedurami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane.

2) W/w czynności w imieniu i współudziale Zamawiającego dokona inspektor nadzoru.

3) Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego placu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili protokolarnego odbioru końcowego odpowiedzialność wobec osób trzecich i Zamawiającego za przekazany teren budowy oraz za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w przedmiocie umowy.

3. Obowiązki Wykonawcy.

1)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

a/ projektem budowlanym,

b/ warunkami  Decyzji Nr 145/2004 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu

pozwolenia na budowę - Starostwa Powiatowego w Łodzi z dnia 23.11.2004 r,

znak: BGiGN.T.7351/341/146/2004,

c/ obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi

wymagań technicznych,

d/ ze złożoną ofertą, w tym z kosztorysem ofertowym i ze specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót,

e/  zasadami sztuki budowlanej,

2)  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z nowych materiałów stanowiących

jego własność.

3)  Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.3 pkt.2 muszą posiadać świadectwa

jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz  muszą odpowiadać:

a/ Polskim Normom,

b/ wymaganiom projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót,

c/ wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe

dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

4) Materiały i urządzenia wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy muszą

pochodzić z państw Unii Europejskiej.

5) Jeżeli Zamawiający zażąda w trakcie prac okazania badań, które wchodzą w zakres

przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania .

6) Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

a/ pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego

– o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając

protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość (wg stawek cen z

kosztorysu ofertowego),

b/ o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji,

jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót  oraz do współpracy z

Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom,

7)  W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych kosztorysem

ofertowym oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez  
         zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie  
         odrębnej umowy.

8)  Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

a/ wykonania wszelkich robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczających

koniecznych do wykonania zadania i wynikających z zakresu zamówienia,

b/ urządzenia terenu budowy, wykonania tymczasowych przyłączeń wodociągowych i

energetycznych dla potrzeb realizacji budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia

wody i energii,

c/ poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

d/ zminimalizowania utrudnień w funkcjonowaniu miejscowości oraz oznakowania terenu 
         budowy,

e/ wykonania przejść i dojazdów do posesji, zapewniające bezkolizyjny dostęp do

użytkowanych obiektów,

f/ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

g/ demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz likwidacji  innych uszkodzeń

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

h/ wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia ( gazociąg, linie energetyczne

i telefoniczne ) oraz inne

i/  wykonania badań, prób , jak również do dokonania odkrywek w

przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

k/ zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej

wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

l/ dokonania uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania

przedmiotu umowy i przekazania go do użytkowania wraz z poniesieniem kosztów,

ł/  odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

m/ zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

n/ utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

o/ umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym

przedstawicielom Zamawiającego,

p/ zagęszczenia wykopów do wskaźnika min. 1,00 ( udokumentowane badaniami

laboratoryjnymi ),

r/ uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu

najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

s/ pokrycia kosztów opłat i odszkodowań za wyrządzone szkody osobom trzecim w związku

z realizacją przedmiotu niuniejszej umowy,

t/ zawiadomienia z upoważnienia Zamawiającego instytucji i organów administracji

państwowej wynikających z art. 56 ustawu Prawo budowlane,

u/ wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów,

w/ zlecenia i pokrycia kosztów nadzoru archeologicznego.

9) Wykonawca zobowiązuje się poddać kontrolom dokumenty związane z realizacją

niniejszej umowy oraz poddać się wizytacjom terenowym w miejscu realizacji

umowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli

organów kontrolnych, zarówno przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, w toku

jej realizacji oraz przez okres 5 lat od dokonania ostatniej płatności.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie

budowy.

2) Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek

zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy oraz jego płynność.

3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa pracy.

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie robót norm, określonych w odpowiednich

przepisach, dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa  pracy ponosi Wykonawca.

4)  Podczas całego okresu realizacji robót Wykonawca zapewni na swój własny koszt

dostęp do działek przylegających do terenu budowy.

5. Ubezpieczenie

Przez cały okres obowiązywania Umowy Wykonawca jest obowiązany posiadać ważną

polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

gospodarczej, odpowiadającą przedmiotowi umowy, na kwotę określoną w Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest obowiązany na każde żądanie

Zamawiającego do niezwłocznego przedłożenia polisy, o której mowa powyżej.

6. Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód lub utraty dóbr

fizycznych, uszkodzeń ciała lub śmierci podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy.

§ 4.  TERMINY

1. Strony postanawiają, że przedmiot umowy będzie realizowany w następujących terminach:

1) przekazanie placu budowy : …............... . 2015 r.,

2) zakończenie realizacji całego przedmiotu umowy –   60 dni od daty podpisania 
         umowy, tj. do dnia …........................ 2015 roku.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot     
             umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

3.W przypadku zagrożenia terminu realizacji zadania , Wykonawca zobowiązuje się 
    prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym zapewniającym dotrzymanie terminu 
    wykonania przedmiotu umowy.

§5.  ODBIORY I PROCEDURA

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem do dziennika budowy. Właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Protokół odbioru końcowego.

1) Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy

i potwierdzeniu gotowości odbioru przez inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi

Zamawiającego o gotowości odbioru. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru 
    końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

a) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - 3 egz. zarejestrowane w Powiatowym

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ( lub oświadczenie geodety o

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zarejestrowaniu jej we

właściwym  Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii ),

b) protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

c) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy

i inspektora nadzoru,

d) dziennik budowy oraz dziennik pompowania (dotyczy odwodnienia),

e) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i

Polskimi Normami,

f) protokoły badań i sprawdzeń,

g) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów,

2) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót

stanowiących przedmiot umowy i powiadomi uczestników odbioru.

3) Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

4) Wszystkie czynności związane z odbiorem końcowym zostaną przeprowadzone 
     komisyjnie i przy współudziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i 
     inspektora nadzoru.

3. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

1) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone

wady,  Zamawiający zawiadamia o nich Wykonawcę na piśmie. Zamawiającemu 
         przysługują następujące uprawnienia:

a)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

wyznaczając odpowiedni termin do ich usunięcia,

b)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 
      Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
      po raz drugi.

2) W przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez

Zamawiającego, a wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem   
         Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy 
         po raz drugi,

3) Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
     o usunięciu wad §5 ust.2 umowy stosuje się.

§ 6  ZASADY  WSPÓŁDZIAŁANIA   STRON

1. Wykonanie wskazówek i poleceń Zamawiającego

1) Wykonawca zobowiązuje się do:

a/ stosowania się do pisemnych poleceń, uwag  i wskazówek Zamawiającego w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

b/ przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie

trwania Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu

do oceny prawidłowości wykonania Umowy.

2) W imieniu Zamawiającego działa inspektor nadzoru.

§ 7  PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca może powierzyć zgodnie z ofertą  wykonanie części robót lub usług

podwykonawcom, pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje niezbędne do ich

wykonania.

2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą

wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających

kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin

na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3

dni.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane

zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia  przedłożenia zgłasza pisemne zastrzeżenia do

projektu umowy o podwykonawstwo:

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia,

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3) gdy uzależnia uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,

4) gdy uzależnia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie określonym w ust.5 uważa się za akceptację projektu

umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia  przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do

umowy o podwykonawstwo w przypadkach o których mowa w ust.5.

9. Niezgłoszenie pisemnego  sprzeciwu do przedłożonej umowy o  podwykonawstwo,

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust.8,uważa się za

akceptację umowy przez Zamawiającego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty

budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o

wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegających niniejszemu

obowiązkowi. Wyłączenie o którym  mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o

podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

11. W przypadku o którym mowa w ust.10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy

niż określony w ust.5 pkt 2 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

12. Przepisy ust. 7-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę do wykonania części przedmiotu umowy

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca ponosi wobec

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

niniejszą umową i obowiązującymi przepisami.

§ 8  GWARANCJA JAKOŚCI

1. Wykonawca udziela pisemnej  ….......  miesięcznej gwarancji jakości  na  zrealizowany

przedmiot Umowy, licząc od daty odbioru końcowego.

2.  Strony umowy ustalają, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona

na czas trwania gwarancji ( art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie

7 dni od dnia ich ujawnienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wad nie dłużej jednak niż

w terminie do 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych wadach.

5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między

datą rozpoczęcia a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez

Wykonawcę i na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania

Wykonawcy.

6. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem okresu rękojmi i

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia.

7. Wady uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie inwestycji usuwane będą  przez

Wykonawcę w 24 h od momentu otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.

8. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w

sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu z kodeksu

cywilnego, może bez konieczności uzyskania dodatkowego upoważnienia sądowego

powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego

niż 5 dni roboczych.

§ 9.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO

WYKONANIA UMOWY

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 10  KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

1. Kary umowne:

1) Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy.

2) Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonaniu

przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, za każdy dzień

opóźnienia,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu

wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości

0,2 %  wynagrodzenia  brutto, za każdy dzień opóźnienia. Termin opóźnienia liczony

będzie od następnego dnia po terminie ustalonym na usunięcie wad,

c) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

2. Zamawiający naliczy kary z tytułu:

1) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom, każdorazowo  w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego

brutto określonego w § 12 umowy,

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania  projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, każdorazowo w wysokości

0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 umowy,

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem  kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany każdorazowo w wysokości 0,2%  wynagrodzenia

umownego brutto, określonego w § 12 umowy,

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, każdorazowo w

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 umowy,

3.  Wykonawca wyraża zgodę na  dokonanie potrącenia naliczonych kar umownych z

należnego mu wynagrodzenia.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 
     realizacji umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 %

wynagrodzenia brutto tj:  …........................  zł

(słownie:  …................................................................................    /100 zł ),

w formie …........................................., najpóźniej w dniu  podpisania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego  wykonania umowy strony ustalają jako nieodwołalne,

bezwarunkowe i płatne na  pierwsze żądanie.

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% kwoty zabezpieczenia, tj. …...................... zł        
    w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za  
    należycie wykonane. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia, tj. …........................... zł 
    Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

4. Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych

do instytucji wystawiającej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania

robót i pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

§ 12.  WYNAGRODZENIE

1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe i ryczałtowo-ilościowe za wykonanie całego

przedmiotu umowy w nieprzekraczającej wysokości :

1) wynagrodzenie ryczałtowe

brutto : …........................... zł, w tym należny podatek VAT (       % )

brutto – słownie:  …....................................................................................../100 zł,

2) wynagrodzenie ryczałtowo-ilościowe

brutto : …........................................     zł, w tym należny podatek VAT (  %)

brutto – słownie:  …....................................................................................../100 zł,

2. Na wynagrodzenie wymienione w ust.1 pkt.1), składać się będzie wynagrodzenie za

prace i roboty :

- przygotowawcze i wszelkie inne zgodnie z dokumentacją projektową i SIWZ,

- rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni,

- roboty ziemne i zagęszczenia,

- roboty montażowe sieci, przykanalików, rozruchu,

- zabezpieczenie kolizji,

Na wynagrodzenie wymienione w ust.1pkt 2), składać się będzie wynagrodzenie za

roboty dotyczące odwodnienia wykopów na czas robót.

3. Wynagrodzenie ryczałtowo – ilościowe wyszczególnione w ust.1 pkt 2) zostanie

obliczone na podstawie ofertowej ceny jednostkowej i zakresu wykonanych robót ( ilość

jednostek ) na podstawie prowadzonego  Dziennika Pompowania.

4. Rzeczywisty koszt odwodnienia wykopów nie może powodować wzrostu wartości umowy

i zostanie rozliczony zgodnie z zapisami określonymi w § 12 ust.9 Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia (SIWZ).

5. Wszelkie roboty dodatkowe, które nie mogły być przewidziane przy realizacji

przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane w ramach ustalonego wynagrodzenia

ryczałtowego [ ust.1pkt 1] .

6. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury.

Faktura będzie być wystawiona na:Gmina Tuszyn 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

NIP 728 25 99 683.

7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanego zakresu robót

bez stwierdzenia usterek i wad podpisany przez inspektora nadzoru z uwzględnieniem

postanowień § 5.

8. Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy, w ciągu  30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo

wystawionej faktury.

Błędnie wystawiona faktura lub brak protokołu odbioru robót lub innych

wymaganych załączników spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu

płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

9. Podstawę do zapłaty faktury  stanowi komplet dokumentów wymienionych w § 5 ust.2

pkt 1 oraz zgłoszenie zakończenia budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Łodzi,

10. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia podwykonawców,

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

1/ zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych

przez niech faktur, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę,

2/ dowody zapłaty zobowiązań wobec podwykonawców wynikających z faktur

podwykonawców  o których mowa w wyżej, dowodem zapłaty jest dokument

obciążenia rachunku bankowego wykonawcy lub oświadczenie podwykonawcy o

zapłacie należności,

3/ oświadczenie podwykonawcy , złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia faktury

przez wykonawcę, że wykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do

podwykonawcy wynikającymi z umowy podwykonawstwa.

11.W przypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w ust.10 Zamawiający

zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności

podwykonawcy do czasu  ich otrzymania.

12. Ustalenia ust.10 i 11 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi

podwykonawcami.

13. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

przewidziany w umowie o podwykonawstwo ,nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 13.  ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie z ustaleniami opisanymi w SIWZ

§ 14.  ODSTĄPIENIE

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy            nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności w razie, gdy:

- Wykonawca nie rozpoczął robót w ciągu 10 dni od daty przekazania placu budowy lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- zajęcia przez organ egzekucyjny wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia 
i wykonania niniejszej umowy,

- zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót przerwanych.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany  do przekazania terenu robót wraz z wykonanymi robotami i wszelkimi dokumentami budowy

w terminie 10 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu      poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i robót.

§ 15.  ZAWIADOMIENIA

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku

z Umową między Stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez

Stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane telefaksem, doręczane

osobiście, przesyłane kurierem lub pocztą.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony.

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie swojej

siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie swojej  siedziby lub

numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby lub numer telefaksu,

Strony uznają za doręczone.

ROZDZIAŁ III - WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

§ 16.  POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE

1. Postanowienia dodatkowe

1) Strony ustalają następujące postanowienia dodatkowe:

a/ Wykonawca zatrudni personel posiadający odpowiednie uprawnienia do pełnienia          funkcji kierownika budowy,.

b/ wszelkie odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym, czy też

o znacznej wartości, zostaną przekazane do dyspozycji Zamawiającego,

z powiadomieniem stosownych służb. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosować się do wskazówek dotyczących obchodzenia się z nimi.

2. Postanowienia końcowe.

1)  Przy realizacji Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2)  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu

cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

3) Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania Umowy, strony  zobowiązane są

do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, polegającego na rozpatrzeniu

konkretnego roszczenia od Zamawiającego lub Wykonawcy. Strony mają  obowiązek

pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 14 dni od daty

zgłoszenia roszczenia na piśmie. W razie odmowy uznania roszczenia strony, która ją

zgłaszała, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, strony mogą

wystąpić na drogę sądową. Sądem właściwym miejscowo jest sąd siedziby

Zamawiającego.

4) Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach; 3 egz. dla

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY

….......................................................

( Kontrasygnata Skarbnika )