UMOWA  NR .........                             zał. nr 10  wzór umowy

dotycząca remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i gminnych   na terenie gminy Tuszyn w 2011 r.

zawarta w dniu ............................ pomiędzy :

Gminą Tuszyn z siedzibą w Tuszynie ul. Piotrkowska 2/4 NIP 728-25-99-683, reprezentowaną przez:

1. Burmistrza Miasta		- mgr inż. Witolda Małeckiego

zwaną Zamawiającym

a: ............................................................................................................................................................
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/wpisu do rejestru handlowego prowadzonego przez .......................................................

............................................................pod nr .........................................................................................

reprezentowanym przez:

1. .....................................................................

zwanym Wykonawcą, o następującej treści :

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty związane z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych i gminnych, placów i parkingów w ciągach tych dróg, na terenie gminy Tuszyn w 2011 r.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu zamówienia zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z dróg.

§ 2

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony tj. od dnia podpisania do dnia 30.06.2011 r.

§ 3

- Zakres i termin realizacji robót objętych umową będzie ściśle określony wg. potrzeb Zamawiającego w oparciu o wystawiane pisemne zlecenia.

- Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia w ciągu 3 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia, o którym mowa w ust. 1.

- Wartość przedmiotu umowy określono do kwoty ....................... zł. brutto, słownie: ............

............................................................, w razie przekroczenia tej kwoty umowa ulega

rozwiązaniu bez wypowiedzenia.

4.  Zlecenie robót w ilości nie powodującej osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia za 
      cały przedmiot zamówienia nie uprawnia go do żądania zamówień uzupełniających, 
      dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za 
      przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za 
      rzeczywiście zlecone i wykonane roboty.

§ 4

Kierownikiem robót będzie  p. ........................................................................................................

-  2  -

§ 5

1. Strony ustalają następujące wynagrodzenie ryczałtowe, jednostkowe brutto:

remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg przy użyciu masy asfaltobetonowej 
z otaczarki 	 1 m2	....................zł. brutto w tym należny podatek VAT

słownie ..............................................................................................................................

2. Wyklucza się możliwość zmiany wynagrodzenia bez względu na warunki i okoliczności jakie

będą miały miejsce w okresie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 6

- Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi fakturą po zrealizowaniu całości zamówienia.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowi protokół odbioru robót podpisany przez obie

strony bez uwag technicznych.

- Zamawiający ureguluje należności w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo

wystawionej faktury przelewem na uzgodniony z Wykonawcą rachunek bankowy.

- Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca od momentu przyjęcia i potwierdzenia zlecenia naprawy uszkodzonej nawierzchni ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu nie usunięcia lub nie zabezpieczenia zaistniałego uszkodzenia.

§ 8

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę urządzeń zlokalizowanych w pasie drogowym.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową organizację robót 
i organizację ruchu drogowego w czasie trwania robót. Wartość tych robót ujęta jest 
w kwocie wynagrodzenia.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas wykonania niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych do remontu materiałów do stosowania w budownictwie.

§ 9

1.   Na wykonane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg Wykonawca udziela

gwarancji na okres 12 miesięcy.

- Okres gwarancji liczy się od dnia przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (data

sporządzenia protokołu odbioru).

§ 10

Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - Za zwłokę w przystąpieniu do realizacji zakresu robót remontowych określonych w jednostkowym zleceniu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za całość zadania określonego w jednostkowym zleceniu za każdy dzień zwłoki. Jeżeli zwłoka przekroczy 10 dni liczonych od ostatecznego terminu rozpoczęcia robót Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

  - Za nieterminowe wykonanie zamówienia określonego w jednostkowym zleceniu w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za niewykonaną część zamówienia określonego w zleceniu, za każdy dzień zwłoki.

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w protokole robót poprawkowych, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- 3  -

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości

poniesionej rzeczywistej szkody oraz utraconych korzyści.

§ 11

Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§ 12

Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są istotne zmiany niniejszej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

§ 13

Zamawiający może odstąpić od umowy bez wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązania się Wykonawcy  w zakresie jakości lub ilości wykonywanych robót, a także braku dyspozycyjności.

§ 14

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy. Jeżeli Wykonawca ponosi winę za odstąpienie od umowy, Zamawiający zastosuje wszelkie kary i potrącenia, jakie wynikają z niniejszej umowy.

§ 15

Właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

Zobowiązania i postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa pozostałe Zamawiający.

WYKONAWCA :								ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata Skarbnik Miasta: