Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest :

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach  Dużych” .

I. Zamawiający.

Burmistrz Miasta Tuszyna

ul. Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

www.tuszyn.info.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru

inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. „ Rozbudowa  stacji uzdatniania wody w

Górkach Dużych ”.

2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje następujące specjalności:

- budowlaną,

- sanitarną,

- elektryczną ( w tym AKPiA)

3. Zakres rzeczowy przedmiotu podlegającego nadzorowi określa dokumentacja

projektowa, będąca w posiadaniu Zamawiającego i oferta wybranego Wykonawcy robót.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in.:

1) Rozbiórkę starego budynku stacji i budowę nowego o powierzchni zabudowy

111,47 m2, powierzchni użytkowej 92,67 m2 i kubaturze 502,00 m3 wraz z

wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku oraz instalacji

związanych z uzdatnianiem wody zgodnie z projektem technologicznym.

2) Rozbiórkę starego ( 3 studnie połączone ze sobą)  i budowę nowego

żelbetowego odstojnika popłuczyn o pojemności całkowitej 52,5 m3.

3) Przebudowę rurociągu popłuczyn o długości ~250 mb; wymianę starego

rurociągu DN 110 na nowy  DN 200 PVC na odcinku od odstojnika do rzeki

Jesionki wraz z wykonaniem 5 studzienek rewizyjnych  DN 1200 przykrytych

płytą żelbetową DN 1200, posadowionych na trasie rurociągu  oraz wykonanie

wylotu rurociągu do rzeki Jesionki.

4) Budowę dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności

2 x 200 m3, w  konstrukcji żelbetowej wylewanej.

5) Wykonanie, uruchomienie i zdemontowanie tymczasowego układu

technologicznego tj. na czas demontażu starego i wykonania nowego.

6) Demontaż starego układu technologicznego i wykonanie nowego układu

technologicznego ( filtry, zb. reakcji, drenaż, orurowanie, zestawy pompowe,

automatyka i sterowanie, okablowanie zewnętrzne,wewnętrzne,elektryka,rozruch)

7) Wykonanie nowych rurociągów międzyobiektowych.

8) Przełożenie odcinka przyłącza wody do posesji na działce Nr 169/1, kolidującego

z projektowanym odstojnikiem popłuczyn.

9) Zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania.

10) Wykonanie chodników i dróg wewnętrznych oraz ogrodzenia.

11) Wymiana pomp w studni nr1- podstawowej i nr2 - awaryjnej wraz ze zmianą

aparatury i opomiarowania wynikającą ze zmiany technologii poboru i uzdatniania

wody, okablowania zewnętrznego, wewnętrznego, sterowania itp… .

12) Wykonanie innych prac nieujętych w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ,

a niezbędnych do prawidłowego wykonania, uruchomienia i przekazania do

użytku przedmiotowego obiektu.

2. Termin realizacji inwestycji  - 30. 11. 2006 roku .

3. Zamawiający przewiduje współfinansowanie inwestycji ze środków  Wojewódzkiego

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

4. Do zadań Inspektora Nadzoru należą w szczególności niżej wymienione czynności  :

a/ nadzór inwestorski w zakresie wymaganym w przepisach ustawy Prawo budowlane

( Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 ze zmianami ) ,

b/ koordynacja czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25,26 i 27 ustawy

Prawo budowlane.

a także:

4.1 Współdziałanie z Zamawiającym na każde jego żądania

4.2 Reprezentowanie Zamawiającego wobec uczestników procesu budowlanego, dopilnowanie dokonania właściwych uzgodnień przez  Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego itp.;

4.3 Opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu zagrożeń jakie mogą powstać w toku realizacji inwestycji, wynikających z warunków umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub wskazanych przez Zamawiającego,

4.4 Współpraca z Wykonawcą przy opracowaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych

związanych z realizacją inwestycji;

4.5 Kontrola przebiegu realizacji inwestycji – zarówno w aspekcie czasowym jak i finansowym ( harmonogram ), a w szczególności przeciwdziałanie we właściwym czasie możliwym zagrożeniom dla prawidłowego przebiegu procesu w dziedzinach takich jak np. przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowanych terminów oraz prawidłowości realizacji zawartego Kontraktu z wykonawcą robót budowlanych;

4.6 Prowadzenie systematycznej koordynacji ogólnej budowy;

4.7 Wprowadzenie Wykonawcy na budowę;

4.8 Kontrola procedur zapewnienia jakości;

4.9 Organizowanie w imieniu Zamawiającego procedur odbioru i akceptacji: dokumentacji technicznej, materiałów, urządzeń, oraz wykonanych fragmentów robót;

4.10 Organizowanie procedur przekazania Zamawiającemu przedsięwzięcia do użytkowania;

4.11 Odpowiednio do zawartej umowy i obowiązujących przepisów – pozyskanie od uczestników biorących udział w realizacji inwestycji wymaganej kompletnej dokumentacji

powykonawczej , operacyjnej ( instrukcje obsługi ) i techniczno – prawnej ( atesty, certyfikaty itp. ) oraz przekazanie jej Zamawiającemu do dnia odbioru inwestycji.

4.12 Bieżące rozliczanie inwestycji,

4.13 Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

4.14 Sporządzanie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełnej dokumentacji wymaganej na podstawie zawartych umów finansowych;

4.15 Prowadzeniu w imieniu Zamawiającego pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego :

a/ nad zgodnością realizacji robót i dostaw z zasadami sztuki budowlanej oraz z

obowiązującą dokumentacją,

b/ nad przestrzeganiem prawa ( w szczególności Prawa budowlanego ) oraz

zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego ( w tym bhp i ppoż ),

c/ nad jakością robót ( egzekwowanie od wykonawców odpowiedniego poziomu

jakości ),

4.16 Dokonywanie przeglądów sprawdzających dokumentacji przekazanej do realizacji inwestycji pod kątem : przestrzegania sztuki budowlanej, zastosowanych rozwiązań oraz spełnienia podstawowych wymagań Zamawiającego i przedstawienie Zamawiającemu stosownych wniosków;

4.17 Dokonywanie odbiorów technicznych robót i dostaw we wszystkich fazach ( w szczególności przed zakryciem lub przekazaniem do użytkowania ), akceptowanie stanu zaawansowania robót i płatności dla Wykonawcy, opracowywanie oraz przekazywanie Inwestorowi przejściowych i ostatecznych świadectw płatności i niezbędnych dokumentów

do uruchomienia finansowania inwestycji w granicach wynagrodzenia Wykonawcy;

4.18 Organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych

4.19 Uczestnictwo we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące tj. WFOŚiGW  lub inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia;

4.20 Rozliczenia finansowe z wykonawcami, przyjmowanie, kontrolowanie właściwego wykonania prac i akceptowanie wystawionych przez wykonawców na Inwestora faktur :

4.21 Przestrzeganie terminów przystępowania do sprawdzania zakresu prac podlegających odbiorowi, zafakturowaniu,

4.22 Udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych w okresie rękojmi i gwarancji

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych

5. W przypadku , gdy wystąpi konieczność przedłużenia czasu realizacji Umowy wynagrodzenie Inspektora Nadzoru nie podlega zmianie.

6. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót dla inwestycji są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 45.25.21.26-7  ,   45.20.00.00-9 , 45.30.00.00-0 ,

45.40.00.00-1 , 45.22.35.00-1

IV. Części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

1. Planowany termin wykonania zamówienia: do 30.11.2006r wraz z obowiązującym

terminem rękojmi i gwarancji.

2. Termin zakończenia realizacji umowy może ulec zmianie w razie zmiany umowy zawartej

z wykonawcą robót budowlanych.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu.

1. Warunki ogólne udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny pozwalający

wykonać prace będące przedmiotem zamówienia,  a także dysponują osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p

2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu :

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają poniższe warunki szczegółowe :

1/ Wykonawca musi wykazać, że w latach 2003 – 2005 nadzorowali przynajmniej

jedną  stację uzdatniania wody o wydajności przynajmniej 80 m3/ h.,

2/ dysponuje uprawnionymi osobami ( zgodnie z art. 12, 13 i 14 Prawa Budowlanego )

w specjalnościach objętych zakresem robót ( roboty instalacyjne  sanitarne,

budowlane ,elektryczne ) posiadającymi następujące kwalifikacje :

- minimalny staż pracy w/w specjalistów w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru

musi wynosić 5 lat od daty otrzymania uprawnień budowlanych,

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX niniejszej specyfikacji.

# IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące

dokumenty :

1.1 aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 6

1.2. oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

1.3. wykaz osób , które będą odpowiedzialne za realizację zadania i spełniające wymagania

pkt VIII.2.2 –  załącznik nr 3

1.4. wymagane uprawnienia , zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu

zawodowego na 2006 r.

1.5 informację o doświadczeniu wykonawcy – załącznik nr 4. Informacja musi potwierdzić

spełnienie warunku o którym mowa w pkt VIII.2.1 niniejszej specyfikacji

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na

piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Miasta w Tuszynie 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4

lub faksem na nr : 0-42/6143-069.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

- Łukasz Juśkiewicz             - kierownik  Ref.Tech-Inwest.

-  Barbara Boguszewska 	- Inspektor w  Ref. Tech-Inwest.

tel. (0-42) 232-13-82, w godz.8oo - 15oo.

XII. Opis przygotowania oferty

1.Dokumenty składające się na ofertę.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty :

1/ formularz ofertowy – załącznik nr 1

2/ w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo wszystkich

stron

3/ dokumenty wymienione w pkt. IX niniejszej specyfikacji,

2. Przygotowanie oferty :

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę ( w 1 egz. ).

4. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub

wycofać ofertę.

5. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do

reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,

wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

6. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.

7. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki,

o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

8. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi

przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie

informacje oraz dane.

9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisującej ofertę.

10. Cena oferty musi być podana w kwocie netto, podatek VAT oraz cena brutto.

11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający

możliwość dekompletacji zawartości oferty ( zalecane jest w celach porządkowych

ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty oraz sporządzenie spisu treści

oferty).

4. Oferta wspólna

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

1/ wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika ( lidera ) do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do

reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy ( pełnomocnictwo musi dokładnie

określać zakres umocowania - art. 23 ust. 2 ustawy – i być załączone do oferty );

2/ dokumenty wymienione w pkt : IX 1.1,1.2,1.4,1.8, każdy podmiot musi załączyć

do oferty odrębnie ( warunki z pkt VIII.2 muszą być spełnione łącznie )

3/ złożenie oferty przez wykonawców występujących wspólnie równoznaczne jest ze

zobowiązaniem się do zawarcia umowy regulującej ich współpracę, określenie zakresu

wykonywanych czynności oraz przekazanie jej zamawiającemu najpóźniej w dniu

podpisania umowy na wykonanie niniejszego zamówienia.

5. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty.

1/ Ofertę należy złożyć do Zamawiającego na adres :

Urząd Miasta w Tuszynie

ul . Piotrkowska 2/4

95-080 Tuszyn

oraz powinna być oznakowana następująco:

Oferta  na :

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych”.

Nie otwierać przed  25.04. 2006 r. godz. 1200

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Miejsce składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – sekretariat ( pok. nr 1 )

do dnia 25.04.2006r. do godz. 1130.

2. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod

warunkiem ich dostarczenia przez  pocztę do UM w Tuszynie do dnia 25.04.2006r.

do godz. 1130  włącznie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XIV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cena powinna zawierać wszelkie koszty i składniki jakie wykonawca będzie

musiał ponieść w związku z realizacją zamówienia.

2. Cena podana w ofercie  musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z

wykonaniem zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem

należnego podatku VAT ( z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

3. Cena może być tylko jedna.

4. Po uwzględnieniu powyższych zaleceń należy podać cenę ryczałtową wykonania zadania.

5. Zamawiający zawrze z wybranym wykonawcą umowę ryczałtową w rozumieniu art.632

kc.

XV. Informacje dot. walut obcych.

Walutą obowiązującą w rozliczeniach jest PLN.

XVI. Kryteria oceny oferty

1. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się kryterium najkorzystniejszej ceny.

Cena 	- 	 100%

2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

w celu zawarcia umowy.

W terminie wskazanym przez Zamawiającego, wybrany oferent powinien przybyć do siedziby Urzędu Miejskiego w Tuszynie w celu podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań

w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku

następujących formach:

1/ w pieniądzu

2/ w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

3/ w gwarancjach ubezpieczeniowych

4/ w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U Dz. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,

poz. 596 i Nr 216, poz. 1824)

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania

umowy w innych formach jak. : weksle z poręczeniem wekslowym banku, ustanowiony

zastaw na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę

samorządu terytorialnego, ustanowiony zastaw rejestrowy na zasadach określonych w

przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

5. zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na

rachunek bankowy Urzędu Miasta w Tuszynie w Banku PEKAO S.A. I   O/Tuszyn

07124034511111000030316261.

6. zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na pisemny

wniosek Wykonawcy na zasadach określonych w ustawie.

XIX. Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z

punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej

specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Postanowienia umowy zawarto w:

- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5

XX. Załączniki

1. Formularz oferty							- zał. Nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków  art. 22 ust. 1 ustawy	- zał. Nr 2

3. Wykaz osób , które będą odpowiedzialne za realizację zadania	- zał. Nr 3

4. Doświadczenie wykonawcy					- zał. Nr 4

5. Wzór umowy							- zał. Nr 5

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej 				- zał Nr 6

Tuszyn , dnia  ................................2006r.		         ______________________

Podpis osoby uprawnionej