Załącznik Nr  5

wzór umowy

U  M  O  W  A   NR…………./2006

na : pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych”.

zawarta w dniu …………  2006 r  pomiędzy; Gminą Tuszyn  reprezentowaną przez :

Tadeusza Walasa      -   Burmistrza Miasta

zwaną  w  dalszej części  Zamawiającym,

a firmą, ……………………………………………………………………………

działającą na podstawie KRS Nr ………………………z dnia

NIP ………………………, REGON…………………………

reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części Inspektorem Nadzoru .

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego rozeznania cenowego,     w trybie art.4 pkt 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr  19 poz. 177 ze zmianami ).

§ 2

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji : „  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Dużych  ”

2. Zakres rzeczowy inwestycji, o którym mowa w ust. 1 obejmuje m.in:

1) Rozbiórkę starego budynku stacji i budowę nowego o powierzchni zabudowy

111,47 m2, powierzchni użytkowej 92,67 m2 i kubaturze 502,00 m3 wraz z

wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku oraz instalacji

związanych z uzdatnianiem wody zgodnie z projektem technologicznym.

2) Rozbiórkę starego ( 3 studnie połączone ze sobą)  i budowę nowego

żelbetowego odstojnika popłuczyn o pojemności całkowitej 52,5 m3.

3) Przebudowę rurociągu popłuczyn o długości ~250 mb; wymianę starego

rurociągu DN 110 na nowy  DN 200 PVC na odcinku od odstojnika do rzeki

Jesionki wraz z wykonaniem 5 studzienek rewizyjnych  DN 1200 przykrytych

płytą żelbetową DN 1200, posadowionych na trasie rurociągu  oraz wykonanie

wylotu rurociągu do rzeki Jesionki.

4) Budowę dwukomorowego zbiornika retencyjnego wody czystej o pojemności

2 x 200 m3, w  konstrukcji żelbetowej wylewanej.

5) Wykonanie, uruchomienie i zdemontowanie tymczasowego układu

technologicznego tj. na czas demontażu starego i wykonania nowego.

6) Demontaż starego układu technologicznego i wykonanie nowego układu

technologicznego ( filtry, zb. reakcji, drenaż, orurowanie, zestawy pompowe,

automatyka i sterowanie, okablowanie zewnętrzne, wewnętrzne, elektryka, rozruch)

7) Wykonanie nowych rurociągów międzyobiektowych.

8) Przełożenie odcinka przyłącza wody do posesji na działce Nr 169/1, kolidującego

z projektowanym odstojnikiem popłuczyn.

9) Zainstalowanie systemu sygnalizacji włamania.

10) Wykonanie chodników i dróg wewnętrznych oraz ogrodzenia.

11) Wymiana pomp w studni nr1- podstawowej i nr2 - awaryjnej wraz ze zmianą

aparatury i opomiarowania wynikającą ze zmiany technologii poboru i uzdatniania

wody, okablowania zewnętrznego, wewnętrznego, sterowania itp .

12) Wykonanie innych prac nieujętych w dokumentacji projektowej, STWiOR, SIWZ,

a niezbędnych do prawidłowego wykonania, uruchomienia i przekazania do

użytku przedmiotowego obiektu.

§ 3

1.Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy nadzór nad  realizacją inwestycji zgodnie z umową nr ……/2006 z dnia ………… zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, w tym zapewnienie spełnienia wszystkich wymagań formalno-prawnych Zamawiającego związanych z wykonaniem i przekazaniem inwestycji do użytkowania oraz rozliczeniem finansowym inwestycji.

2. W szczególności do obowiązków Inspektora Nadzoru należy :

a/ nadzór inwestorski w zakresie wymaganym w przepisach ustawy Prawo budowlane

( Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 ze zmianami ) ,

b/ sprawowanie czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25,26 i 27 ustawy

Prawo budowlane.

a także:

2.1 Współdziałanie z Zamawiającym na każde jego żądania

2.2 Reprezentowanie Zamawiającego wobec uczestników procesu budowlanego, dopilnowanie dokonania właściwych uzgodnień przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną, Państwową Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego itp.;

2.3 Opiniowanie i przedstawianie Zamawiającemu zagrożeń jakie mogą powstać w toku realizacji inwestycji, wynikających z warunków umowy z Wykonawcą robót budowlanych lub wskazanych przez Zamawiającego,

2.4 Współpraca z Wykonawcą przy opracowaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych

związanych z realizacją inwestycją;

2.5 Kontrola przebiegu realizacji inwestycji – zarówno w aspekcie czasowym jak i finansowym ( harmonogram ), a w szczególności przeciwdziałanie we właściwym czasie możliwym zagrożeniom dla prawidłowego przebiegu procesu w dziedzinach takich jak np. przestrzeganie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz planowanych terminów oraz prawidłowości realizacji zawartego Kontraktu z wykonawcą robót budowlanych;

2.6 Prowadzenie systematycznej koordynacji ogólnej budowy;

2.7 Wprowadzenie Wykonawcy na budowę;

2.8 Kontrola procedur zapewnienia jakości;

2.9 Organizowanie w imieniu Zamawiającego procedur odbioru i akceptacji: dokumentacji technicznej, materiałów, urządzeń, oraz wykonanych fragmentów robót;

2.10 Organizowanie procedur przekazania Zamawiającemu przedsięwzięcia do użytkowania;

2.11 Odpowiednio do zawartej umowy i obowiązujących przepisów – pozyskanie od uczestników biorących udział w realizacji inwestycji wymaganej kompletnej dokumentacji podstawowej (budowlanej), wykonawczej, powykonawczej, operacyjnej ( instrukcje obsługi ) i techniczno – prawnej ( atesty, certyfikaty itp. ) oraz przekazanie jej Zamawiającemu do dnia odbioru inwestycji.

2.12 Bieżące rozliczanie inwestycji

2.13 Współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji inwestycji, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych.

2.14 Sporządzanie na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, pełnej dokumentacji wymaganej na podstawie zawartych umów finansowych;

2.15 Prowadzeniu w imieniu Zamawiającego pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego :

a/ nad zgodnością realizacji robót i dostaw z zasadami sztuki budowlanej oraz z

obowiązującą dokumentacją,

b/ nad przestrzeganiem prawa ( w szczególności Prawa budowlanego ) oraz

zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego ( w tym bhp i ppoż ),

c/ nad jakością robót ( egzekwowanie od wykonawców odpowiedniego poziomu

jakości ),

2.16 Dokonywanie przeglądów sprawdzających dokumentacji przekazanej do realizacji inwestycji pod kątem : jej kompletności, opracowania zgodnego z przepisami przestrzegania sztuki budowlanej, zastosowanych rozwiązań prawidłowych i nowoczesnych oraz spełnienia  wymagań Zamawiającego i przedstawienie Zamawiającemu stosownych wniosków;

2.17 Dokonywanie odbiorów technicznych robót i dostaw we wszystkich fazach ( w szczególności przed zakryciem lub przekazaniem do użytkowania ), akceptowanie stanu zaawansowania robót i płatności dla Wykonawcy, opracowywanie oraz przekazywanie Inwestorowi przejściowych i ostatecznych świadectw płatności i niezbędnych dokumentów

do uruchomienia finansowania inwestycji w granicach wynagrodzenia Wykonawcy;

2.18 Organizacja i prowadzenie narad koordynacyjnych

2.19 Uczestnictwo we wszystkich kontrolach przeprowadzanych przez instytucje współfinansujące  tj. WFOŚiGW lub inne podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia;

2.20 Rozliczenia finansowe z wykonawcami, przyjmowanie, kontrolowanie właściwego wykonania prac i akceptowanie wystawionych przez wykonawców na Inwestora faktur :

2.21 Przestrzeganie terminów przystępowania do sprawdzania zakresu prac podlegających odbiorowi, zafakturowaniu,

2.22 Udział w przeglądach gwarancyjnych organizowanych w okresie rękojmi i gwarancji

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych

3. Reprezentacja Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru wynika z niniejszej umowy.

4. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest wykonywać swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami oraz zasadami ustalonymi przez instytucje dofinansowujące inwestycję( WFOŚiGW).

5. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji mogących powodować zmianę wartości finansowej zadania. Umowa Zamawiającego  o realizację robót budowlanych z Wykonawcą tych robót jest umowa ryczałtową i nie podlega jakimkolwiek zmianom.  Gdyby Inspektor Nadzoru podjął decyzje , która wiąże się z konsekwencjami finansowymi bez uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego to kosztami wynikającymi z tej decyzji będzie on obciążony.

§ 4

1. Ustala termin realizacji :

1.1  Przewidywany termin rozpoczęcia robót podlegających nadzorowi określa się na

dzień określony w umowie z Wykonawcą robót budowlanych.

  - Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres od dnia umownego rozpoczęcia robót przez

Wykonawcę do dnia zakończenia robót określonego w umowie z Wykonawcą ze

zgłoszeniem zakończenia robót wraz z okresem rękojmi i gwarancji.

§ 5

1. Inspektor Nadzoru nie może wykonywać swoich obowiązków z pomocą osoby trzeciej

2. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

3. Inspektor Nadzoru może powierzyć podwykonawcom wykonanie części przedmiotu zamówienia o wartości nie większej niż 20% wartości całego zamówienia.

4. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Inspektor Nadzoru musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Podstawą takiej zgody będzie wniosek Inspektora Nadzoru przedstawiający charakter usług, które wymagają zawarcia umowy z podwykonawcą i wykazanie zdolności wskazanego podwykonawcy do ich wykonania.

5. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o swojej decyzji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

6. Inspektor Nadzoru ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inspektora Nadzoru.

7. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Inspektora Nadzoru z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

8. Usługi powierzone podwykonawcy przez Inspektora Nadzoru nie mogą zostać powierzone przez podwykonawcę osobie trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 6

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenie w

wysokości :

……………………..  zł netto

……………………… zł podatek VAT (  %)

……………………… zł brutto

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie ponoszone przez Inspektora Nadzoru wydatki związane z wykonywaniem przedmiotu umowy ( łącznie z okresem rękojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych).

3. Zmiana terminu wykonania umowy, nie spowoduje zmiany wynagrodzenia ustalonego w

ust. 1

4. Ustalone wynagrodzenie jest w większości ryczałtowej i nie podlega jakimkolwiek zmianom, nawet gdyby uległ uległ zwiększeniuzakres nadzorowanych robót.

§ 7

1. Wynagrodzenie płatne będzie w transzach :

a/ I – sza transza w wysokości 90 % wynagrodzenia Inspektora Nadzoru płatna na etapie

realizacji robót budowlanych, za okresy rozliczeniowe, proporcjonalnie do

wartości robót wykonanych, rozliczonych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

b/ II – transza w wysokości 10% wynagrodzenia Inspektora Nadzoru płatna będzie po

zakończeniu inwestycji, jej rozliczeniu i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

2. Podstawą wystawienia przez Inspektora Nadzoru faktury będzie odebranie i rozliczenie

robót wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z potwierdzeniem

prawidłowości ich wykonania.

3. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia ich

Zamawiającemu.

§ 8

Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez zapłaty odszkodowania w razie udowodnienia

- dwukrotnego niedochowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków określonych w § 3

- niewykonania obowiązku wynikającego z § 3

- dwukrotnego niedochowania wymogów określonych w procedurach WFOŚiGW.

- Zamawiającyzastrzega sobie prawo dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Inspektora Nadzoru za szkody jakie poniósł za wadliwe wykonanie przez niego warunków umownych.

§ 9

1 W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Inspektorowi Nadzoru przysługuje wynagrodzenie za wykonaną część umowy oraz odszkodowanie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem ust. 2

2. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy,  Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu części wykonanej umowy.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Inspektora Nadzoru z przyczyn leżących po jego stronie Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto.

§ 10

1.Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w formie................................w wysokości 5% wartości umownej brutto, co stanowi  kwotę................ zł

2.Ustala się, że część służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi wynosi 30%  określonej w ust 1 kwoty i wynosi......................... zł.

3. Pozostała część zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia wynosząca 70% kwoty określonej w ust. 1, wynosi ......................... zł.

4. Ustalone w ust. 2 i 3 części zabezpieczenia zostaną zwolnione na pisemny wniosek Wykonawcy w terminach i zasadach zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

§ 11

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonaniem umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.

3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

§ 12

1. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egz., jeden dla Inspektora Nadzoru i trzy dla Zamawiającego.

2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

§ 13

Załącznikami do umowy są :

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta wykonawcy

| INSPEKTOR NADZORU |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |
| ……………………………… |  | ……………………………… |
|  |  | KONTRASYGNATA ……………………………… |